# Frontend Consistency Plan — Landing como Referência

XiaoLee

2026-06-30

Table of Contents

Criado em: 2026-06-30 Status: proposta / aguardando execução Escopo: frontend/ (Next.js 15 + React 19 + Tailwind 4)

## 1. Por que este documento existe

Hoje o frontend do XiaoLee tem dois sistemas de design coexistindo sem que isso tenha sido uma decisão explícita:

- src/components/landing/* — Hero, Sections, primitives, ícones e strings da landing page (/landing).

- O resto do app — /dashboard, /campaigns, /notifications, /onboarding, /traction e a Navbar.

Cruzando datas de commit, a ordem real dos fatos foi:

| Data | Evento |
| --- | --- |
| 2026-05-09 | docs/DESIGN_SYSTEM.md v3 documenta o padrão pink/fuchsia "clean", SVG inline por arquivo, max-w-2xl single-column como "mobile-first" |
| 2026-05-10 | dashboard/page.tsx (e as outras páginas do app) construídas seguindo esse padrão |
| 2026-05-31 | Landing page (Hero.tsx, Sections.tsx, primitives.tsx, icons.tsx, strings.ts) criada — um salto de qualidade na componentização e na responsividade |

Conclusão prática: a landing não é um experimento paralelo, é a versão mais recente do design do produto. Ela simplesmente nunca foi retroportada para o resto do app nem para o DESIGN_SYSTEM.md, que ainda descreve o padrão de maio como se fosse o atual. Esse documento substitui esse vácuo: define a landing como fonte da verdade e traça o caminho para alinhar o resto do app a ela.

## 2. A landing é boa referência? Sim — por quê

Internamente, a landing é o único canto do frontend com disciplina de componentização real:

- Primitives reutilizadas em todo lugar: Reveal, SectionHead, Eyebrow, CountUp, XiaoleeBubble (primitives.tsx) são importadas por todas as 7 seções (Pillars, SayItGrid, HowItWorks, Campaigns, Token, Channels, FinalCTA, Footer). Nenhuma seção reimplementa um header de seção do zero.

- Ícones centralizados: um único icons.tsx, zero duplicação.

- Strings isoladas: strings.ts com useLandingT, ROTATE, APP_URL — i18n nunca hardcoded.

- Responsividade de verdade: 36 ocorrências de sm:/md:/lg: só em Hero.tsx + Sections.tsx — grid muda de coluna, nav vira hidden md:flex, tipografia usa clamp() fluido. É mobile-first no sentido correto: a base é mobile, e a UI escala para telas maiores.

- Tom visual consistente e nomeado: font-display, text-ink, text-grad, .glass, .ring-soft, animações .reveal — vocabulário visual com nome, não classes Tailwind soltas reinventadas a cada arquivo.

- Paleta compatível com o resto do app: continua fúcsia/purple/pink, então adotar a landing como referência não é um rebrand — é elevar o nível de execução de uma paleta que já é a mesma.

O único problema da landing é que esse vocabulário (text-grad, .glass, .reveal etc.) está fisicamente preso ao seletor .xl-landing em landing.css, então hoje é impossível usá-lo fora de /landing mesmo se alguém quisesse.

## 3. Estado atual do resto do app (gaps vs. landing)

| Página/arquivo | Breakpoints (sm/md/lg) | Ícones | i18n | Componentização |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| landing/* (referência) | 36+ | centralizados (icons.tsx) | strings.ts | primitives.tsx reusado |
| dashboard/page.tsx | 0 | 12 SVGs inline próprios | t() ok | StatCard-like reescrito local |
| notifications/page.tsx | 0 | emojis + gradientes inline | t() ok | stats reescritos local |
| onboarding/page.tsx | 0 | 5 SVGs inline próprios | hardcoded EN | form custom, sem reuso |
| traction/page.tsx | 0 | 7 SVGs inline próprios | hardcoded EN | StatCard local (3ª implementação) |
| CampanhasNew.tsx | 0 | — | — | — |
| dashboard/TokenomicsCard.tsx | 0 | +1 ícone duplicado | t() ok | conteúdo desatualizado (Solana/SPL vs. arquitetura Arc atual) |
| Navbar.tsx | usa sm/md/lg corretamente | @heroicons/react (4ª fonte de ícone) | t() parcial | monólito de 470 linhas, console.log de debug |

Achados centrais:

- Zero breakpoints fora da landing e da Navbar — as páginas do app ficam em coluna estreita (max-w-2xl) mesmo em desktop. Isso era uma escolha documentada no DESIGN_SYSTEM.md v3 (seção 1, item 6), não um acidente — mas é a escolha que a landing já superou.

- 5 fontes de ícones diferentes (landing/icons.tsx, SVGs inline em 4 arquivos distintos do app, @heroicons/react na Navbar) com sobreposição (IconCheck, IconActivity, IconUsers, IconDollar/IconZap redeclarados quase identicamente em 3+ lugares).

- i18n incompleto — onboarding e traction não passaram pelo Context de idioma.

- Vocabulário de tom indisponível fora da landing — text-grad, .glass, .reveal, font-display só existem sob .xl-landing.

- Conteúdo desatualizado — TokenomicsCard ainda fala de Solana/SPL Token-2022; a arquitetura atual (ver CLAUDE.md) pivotou para Arc/Circle/USDC.

## 4. O que manter do sistema atual (não é tudo descartável)

Nem tudo em DESIGN_SYSTEM.md v3 está errado — algumas regras são boas e devem sobreviver à migração:

- Regra de contraste (seção 9): proibir text-gray-400/70 etc. e exigir text-gray-400 sólido — continua válida, inclusive a landing já segue isso.

- Estrutura de i18n via Context + locales/*.json — mantém, só precisa de cobertura completa.

- Paleta semântica (emerald=sucesso, amber=pendente, red=erro) — mantém, é compatível com a landing.

- "Sem emojis de UI, emojis só na personalidade da Xiaolee" — mantém, e a landing já segue essa regra (emojis só nas falas do chat simulado).

O que muda é a camada estrutural: breakpoints, primitives compartilhadas, ícones centralizados, tokens de tom — isso vem da landing.

## 5. Plano de implementação

### Fase 1 — Destravar o vocabulário visual (pré-requisito de tudo)

- Mover os tokens de landing.css (font-display, text-ink, text-grad, .glass, .ring-soft, @keyframes de reveal/floaty) de dentro do escopo .xl-landing para globals.css, disponíveis no app inteiro.

- Validar que isso não quebra o visual atual da landing (ela deve continuar idêntica).

- Esforço: baixo · Bloqueia: Fases 2–4

### Fase 2 — Unificar ícones

- Promover landing/icons.tsx para src/components/icons.tsx (escopo global), migrando para lá os ícones reais e únicos hoje espalhados em dashboard/page.tsx, onboarding/page.tsx, traction/page.tsx, TokenomicsCard.tsx.

- Deletar duplicatas; manter @heroicons/react só onde já está bem usado (Navbar) ou migrar a Navbar também, se o time topar.

- Esforço: baixo-médio · Impacto: alto (maior fonte de inconsistência hoje)

### Fase 3 — Extrair primitives compartilhadas

- Promover Reveal, SectionHead/Eyebrow-equivalente para src/components/ui/.

- Criar um StatCard único reaproveitável (hoje reimplementado em dashboard, traction, notifications) baseado no padrão de card da landing (rounded-2xl, glass opcional).

- Esforço: médio · Depende de: Fase 1 e 2

### Fase 4 — Responsividade real nas páginas do app

- Reescrever os grids fixos (grid-cols-2, grid-cols-3) das páginas de app com breakpoints (sm:/md:/lg:), seguindo o padrão de Sections.tsx (ex.: stats em coluna única no mobile, 2-3-4 colunas conforme a tela cresce).

- Trocar o teto de max-w-2xl fixo por containers que escalam em telas maiores (max-w-2xl lg:max-w-4xl, como referência — ajustar por página), espelhando max-w-[1180px] da landing nas páginas que fazem sentido ter mais respiro.

- Esforço: médio-alto · Depende de: Fase 3 (para já consumir os componentes novos em vez de retrabalhar 2x)

### Fase 5 — Acabamentos

- Completar i18n em onboarding e traction.

- Quebrar Navbar.tsx em subcomponentes (NavLinks, UserDropdown, LangToggle já existe duplicado — landing tem o seu próprio LangToggle, vale unificar) e remover console.log de debug.

- Atualizar TokenomicsCard para refletir a arquitetura Arc/Circle atual (alinhar com CLAUDE.md e docs/workflows/ARC_LEPTON_ARCHITECTURE.md).

- Esforço: baixo-médio

### Fase 6 — Documentação

- Reescrever docs/DESIGN_SYSTEM.md (ou criar v4) para descrever o sistema pós-migração com a landing como fonte da verdade, substituindo a seção 1 item 6 ("mobile-first = max-w-2xl fixo") pela definição correta usada na landing (mobile-first com breakpoints escaláveis).

- Esforço: baixo · Sem isso, a próxima página nova volta a divergir.

## 6. Riscos / o que não fazer

- Não tratar isso como rebrand — a paleta já é compatível, então não há motivo para mexer em cores, só em estrutura/tokens/responsividade.

- Não migrar tudo de uma vez. A ordem das fases importa porque 3 e 4 dependem de 1 e 2 — pular a ordem gera retrabalho (construir componente novo em cima de classe que ainda não existe fora da landing).

- Não prometer prazo amarrado ao deadline do Lepton (6 jul) sem antes confirmar com o time se vale a pena gastar ciclo de frontend nisso versus os P0 do hackathon (arc_x402, tx USDC reais) — este plano é sobre consistência de produto, não é bloqueador de submissão.

## 7. Resumo executivo

A landing (31/05) é a versão mais madura do design do XiaoLee e deve virar a referência única. O trabalho não é "escolher entre dois estilos" — é propagar uma evolução que já existe para o resto do app, que ficou preso ao padrão de antes (maio). O maior ganho de esforço/impacto é a Fase 1+2 (destravar tokens + unificar ícones): baixo custo, desbloqueia tudo, e já elimina a maior fonte visível de inconsistência hoje.