Table of Contents

# XiaoLee — Registro Técnico (RT): Integração Stellar

## Documento Vivo — ADR + Decisões de Produto + Arquitetura

Atualizado em: 2026-05-08 | Sprint 1 — Stellar (37 Graus em andamento) Progresso Stellar: [#………] 10% — Fase 1 iniciada. Classificação: AI Ops Layer sobre Stellar — MVP em construção, base técnica sólida.

## Índice

- O Que é a XiaoLee

- Por Que Stellar

- Para Quem

- O Que Estamos Ofertando

- Decisões de Produto (PDRs)

- Decisões de Arquitetura (ADRs)

- Stack Tecnológico — Stellar

- Arquitetura de Alto Nível

- Fluxos Críticos

- Contrato Soroban — XiaoLee Core

- XiaoLee como AI Ops Layer — OrchestrationService

- Roadmap por Fases (37 Graus)

- GTM Plan

- GTM Vertical Adulto & Dating

- Métricas de Sucesso

- Riscos e Mitigações

- Pendências e Decisões em Aberto

- Histórico de Atualizações

## 1. O Que é a XiaoLee

XiaoLee é uma AI ops layer: uma camada de inteligência que senta entre o usuário e a infraestrutura Stellar, orquestrando operações on-chain via linguagem natural. O usuário interage via Twitter DM, Telegram ou web — swaps, campanhas de criadores, distribuição de recompensas e pagamentos — sem precisar entender carteiras, slippage ou contratos.

O princípio central é wallet-first e não-custodial: o backend orquestra, prepara e roteia; a assinatura de qualquer transação fica sempre com o usuário na própria carteira.

A integração Stellar expande esse protocolo para o ecossistema Stellar, aproveitando a infraestrutura nativa de pagamentos (EtherFuse, stablecoins, DEX) e os contratos Soroban.

## 2. Por Que Stellar

| Motivação | Detalhe |
| --- | --- |
| Infraestrutura de pagamentos real | Stellar tem âncoras reguladas que conectam fiat LATAM ↔ stablecoins ↔ DeFi. O programa 37 Graus tem parceria direta com EtherFuse como provedor de on/off ramp — acesso preferencial ao rail de pagamentos já está garantido. |
| Custo de transação | Fees em Stellar são frações de centavo. Viabiliza micropagamentos e recompensas pequenas (sem alto custo de gás). |
| Soroban | Smart contracts Rust/WASM com modelo de storage e auth moderno. Suficiente para o protocolo XiaoLee sem complexidade desnecessária. |
| Stellar DEX nativo | Order book + AMM na camada 1. Swaps sem precisar de DEX de terceiro com risco adicional de contrato. |
| 37 Graus | Programa NearX/SDF com $20k em prêmios, mentoria direta da Stellar Development Foundation e residência no Rio. Alinhamento estratégico direto. |
| Mercado BR desatendido | 150M usuários Pix. Nenhuma interface AI conecta Pix ↔ DeFi hoje. XiaoLee preenche esse gap. |

## 3. Para Quem

| Segmento | Perfil | Dor Central |
| --- | --- | --- |
| Criadores LATAM e globais | Influenciadores, streamers, artistas com audiência no Twitter/X — Brasil como ponto de entrada, expansão para toda a América Latina e mercado global | Não têm ferramenta para monetizar engajamento on-chain sem exigir que o fã configure carteira do zero |
| Fãs / usuários crypto-nativos | 18–35 anos, ativos em DeFi globalmente, sem paciência para múltiplas UX diferentes | Cada protocolo tem interface diferente; querem uma conversa só — em qualquer língua, em qualquer chain |
| Usuários não-crypto | Qualquer pessoa com acesso a pagamento local (Pix no BR, outros rails na LATAM e globalmente) e vontade de participar de campanhas | Barreira de entrada para DeFi via payment rail local inexistente com XiaoLee |
| Projetos Web3 globais | Times que querem rodar campanhas sociais com recompensas on-chain em qualquer mercado | Custo alto de desenvolvimento customizado; XiaoLee entrega como plataforma escalável independente de região |

## 4. O Que Estamos Ofertando

### Produto Principal

Uma interface AI conversacional para o DeFi Stellar com três pilares:

1. Engine de Campanhas Criadores publicam campanhas com tarefas sociais (seguir, RT, comentar) e definem recompensas em $XLEE, XLM ou USDC. O usuário completa as tarefas, a XiaoLee verifica e distribui a recompensa diretamente na carteira Freighter — sem código, sem custódia.

2. DeFi Conversacional Swaps, consultas de saldo, envio de pagamentos — tudo por mensagem. “Troca 50 USDC por XLM” → XiaoLee apresenta quote → usuário confirma → Freighter assina → transação enviada via Stellar DEX.

3. Gateway de Pagamentos BR/LATAM On/off ramp via EtherFuse (parceiro oficial do 37 Graus). O usuário entra com Pix, opera no DeFi Stellar, e sai quando quiser — sem precisar comprar cripto em exchange. EtherFuse abstrai toda a complexidade de conversão fiat ↔ Stellar.

### Diferenciais

- Linguagem natural como única interface — sem curva técnica

- Não-custodial — nenhuma chave privada toca o backend

- Pix nativo — único protocolo DeFi com esse caminho no Brasil

- Auditável — toda distribuição de recompensa registrada on-chain via Soroban

- Identidade social — Twitter ID como âncora de identidade cross-wallet

## 5. Decisões de Produto (PDRs)

### PDR-001 — Twitter ID como identidade primária

| Decisão | Twitter ID é o identificador único de cada usuário. A wallet Freighter é vinculada ao Twitter ID, não o contrário. |
| --- | --- |
| Alternativa rejeitada | Endereço de carteira como identidade primária. |
| Rationale | XiaoLee nasceu como assistente de Twitter DM. O vínculo social-financeiro é o diferencial do protocolo — uma campanha não recompensa “uma carteira”, recompensa “um criador com audiência verificada”. A wallet pode ser trocada; a identidade social não. |
| Consequência | twitter_id é a chave de busca no contrato Soroban, no DB e no sistema de campanhas. |

### PDR-002 — Freighter como wallet principal

| Decisão | Freighter é a wallet padrão suportada no frontend. |
| --- | --- |
| Alternativa rejeitada | LOBSTR e xBull como primárias. |
| Rationale | Freighter é mantido pela Stellar Development Foundation, tem TypeScript SDK oficial, suporte nativo a Soroban, e é a wallet de referência para dApps no ecossistema Stellar. Melhor integração com contratos Soroban e documentação mais completa para desenvolvedores. |
| Futuro | Suporte a xBull e LOBSTR via abstração WalletAdapter no frontend — adicionados sem quebrar a interface. |

### PDR-003 — On/off ramp via EtherFuse (Sprint 2)

| Decisão | Integrar EtherFuse como provedor de on/off ramp para pagamentos BR/LATAM. EtherFuse é parceiro oficial do programa 37 Graus — acesso direto à API garantido para participantes. |
| --- | --- |
| Alternativa considerada | Integrar BRLA âncora diretamente via SEP-24 sem EtherFuse. |
| Rationale | EtherFuse abstrai a complexidade de SEP-24, KYC, compliance e conversão fiat ↔ Stellar. Com a parceria do programa, temos suporte técnico direto e onboarding facilitado. Reduz o escopo de implementação do Sprint 2 significativamente, aumentando a chance de entrega com qualidade no prazo. Pix como payment rail é o diferenciador de produto; EtherFuse é o mecanismo de implementação. |
| Consequência | Nenhuma integração direta com âncoras BRLA/Bitso necessária no Sprint 2. XiaoLee chama a API EtherFuse; o restante é transparente para o usuário. |

### PDR-004 — $XLEE como Stellar Asset (SAC), não token Soroban puro

| Decisão | Emitir $XLEE como Stellar Asset nativo e implantar o Stellar Asset Contract (SAC) para interação programática via contratos Soroban. |
| --- | --- |
| Alternativa rejeitada | Implementar $XLEE como token Soroban customizado (equivalente a um ERC-20). |
| Rationale | Stellar Assets têm liquidez nativa no Stellar DEX imediatamente após emissão, sem custo extra de auditoria de contrato customizado. O SAC provê exatamente a interface necessária para o contrato Soroban distribuir $XLEE. Simplicidade arquitetural sem perda de funcionalidade. Complexidade adicional (vesting, locks) pode ser adicionada via Soroban wrapper quando necessário. |

### PDR-005 — SEP-10 para autenticação não-custodial

| Decisão | Todo usuário autenticado na XiaoLee passa pelo fluxo SEP-10. O resultado é um JWT padrão utilizado em todas as chamadas autenticadas. |
| --- | --- |
| Alternativa rejeitada | Autenticar via assinatura de mensagem arbitrária (não-padrão em Stellar). |
| Rationale | SEP-10 é o padrão Stellar de autenticação. Implementar fora do padrão quebraria compatibilidade com âncoras e futuros integradores. O fluxo de challenge/response é bem documentado, seguro, e o Freighter o suporta nativamente. |

### PDR-006 — Soroban para o contrato XiaoLee Core

| Decisão | O registro on-chain de recompensas de campanha é feito via contrato Soroban xiaolee_core, com deploy no Stellar Testnet no Sprint 1 e Mainnet no Sprint 3. |
| --- | --- |
| Alternativa considerada | Registrar recompensas apenas no banco de dados off-chain. |
| Rationale | A auditabilidade on-chain é um diferencial de produto — criadores e usuários podem verificar que as recompensas foram distribuídas sem depender de confiança no backend. Soroban foi escolhido por ser Rust/WASM com modelo de storage e auth moderno (require_auth()), integração nativa com Stellar Assets via SAC, e suporte direto da SDF. |

### PDR-007 — x402 para micropagamentos AI (Sprint 2+)

| Decisão | Implementar suporte ao protocolo x402 (HTTP-native micropayments) nos endpoints de AI premium da XiaoLee. |
| --- | --- |
| Rationale | O 37 Graus menciona x402 explicitamente como entregável do Sprint 2. XiaoLee como agente AI que cobra micropagamentos em XLM/USDC por queries premium cria um modelo de negócio on-chain sustentável e demonstra caso de uso avançado de Stellar para agentic economy. |

### PDR-008 — Track A no programa 37 Graus

| Decisão | Inscrever XiaoLee no Track A (produto com MVP em operação). |
| --- | --- |
| Rationale | A base do protocolo (backend, campanhas, AI, observabilidade) está funcional com 65+ testes. A integração Stellar é uma expansão de produto, não um rebuild do zero. Track A posiciona melhor para os critérios de escala do programa e é mais honesto com o estado atual do produto. |

## 6. Decisões de Arquitetura (ADRs)

### ADR-001 — StellarAdapter como camada de abstração de protocolo

Contexto: O backend FastAPI concentra toda a lógica de negócio (campanhas, AI, usuários, rate limit). A integração com os protocolos Stellar precisa ser isolada para permitir evolução independente e testes unitários.

Decisão: Criar uma classe StellarAdapter que encapsula toda a interação com a Stellar — Horizon, Soroban e EtherFuse. O OrchestrationService delega ao StellarAdapter conforme a intenção detectada pelo Gemini.

class StellarAdapter:
    async def get_balance(self, wallet: str, asset: str) -> BalanceResult: ...
    async def prepare_swap(self, wallet, from_asset, to_asset, amount) -> SwapQuote: ...
    async def send_payment(self, from_wallet, to_wallet, asset, amount) -> TxResult: ...
    async def verify_wallet_auth(self, wallet: str, signed_xdr: str) -> bool: ...
    async def record_reward(self, twitter_id: str, wallet: str, amount: float) -> TxResult: ...
    async def initiate_pix_deposit(self, wallet: str, amount_brl: float) -> DepositResult: ...
    async def initiate_pix_withdrawal(self, wallet: str, amount_brl: float) -> WithdrawResult: ...

Alternativa rejeitada: Lógica Stellar espalhada diretamente no OrchestrationService. Rejeitado por acoplamento total e impossibilidade de teste isolado.

### ADR-002 — SEP-10 implementado no backend como middleware de auth

Contexto: A autenticação não-custodial padrão no ecossistema Stellar é o SEP-10 — prova que o usuário controla uma conta sem expor a chave privada.

Decisão: Dois endpoints no backend FastAPI: - GET /auth/stellar/challenge?account=G... — retorna XDR de challenge transaction - POST /auth/stellar/token — valida XDR assinado, emite JWT

O backend mantém um keypair dedicado exclusivamente para challenges SEP-10 (nunca usado para fundos). O JWT emitido é o único token de sessão da plataforma — todos os middlewares de autorização consomem o mesmo formato.

Fluxo completo:

1. Frontend: GET /auth/stellar/challenge?account=G...ABC
2. Backend: gera challenge XDR (sequence=0, manage_data op, nonce, TTL 5min)
3. Frontend: Freighter.sign(XDR) → signed_xdr
4. Frontend: POST /auth/stellar/token { account, transaction: signed_xdr }
5. Backend: valida assinatura com stellar-sdk, extrai public key
6. Backend: emite JWT { sub: twitter_id, stellar_wallet: G...ABC, chain: "stellar" }
7. Frontend: armazena JWT no localStorage, inclui em todas as requests

### ADR-003 — Stellar DEX (Path Payments) para swaps

Contexto: Stellar possui um DEX nativo na camada-1 com order book e suporte a path payments — liquidez disponível sem depender de contratos de terceiros.

Decisão: Usar pathPaymentStrictSend e pathPaymentStrictReceive da Stellar SDK para swaps. O StellarAdapter.prepare_swap() consulta o melhor caminho via Horizon /paths/strict-receive, retorna a transação não assinada (XDR), e o frontend apresenta o quote para confirmação antes de assinar com Freighter.

Vantagens sobre DEX de terceiro: - Liquidez nativa da rede — sem smart contract intermediário adicional - API pública via Horizon — sem dependência de serviço externo - Suporte a path finding automático (USDC → XLM pode passar por intermediários)

Complemento (Sprint 3+): Integrar Aquarius AMM para pares de baixa liquidez via Soroban invocation.

### ADR-004 — Soroban xiaolee_core com storage persistent e auth por Address

Contexto: Soroban usa um modelo de storage e autenticação próprio que precisa ser adotado corretamente para garantir segurança e eficiência no protocolo.

Decisão: Usar env.storage().persistent() com chaves enum para state do protocolo e do usuário. Auth via Address::require_auth() sem workarounds.

Storage Schema:

| Tipo | Chave | Uso |
| --- | --- | --- |
| instance | DataKey::GlobalConfig | Config global do protocolo — vive junto com o contrato |
| persistent | DataKey::User(twitter_id) | State por usuário — TTL gerenciado pelo backend |

Auth: Toda função admin chama admin.require_auth() diretamente. Se o invoker não for o admin registrado no GlobalConfig, a transação falha automaticamente na VM — sem lógica extra de validação.

Token: SAC via token::Client::new(&env, &xlee_sac_address) — o endereço do SAC $XLEE é passado no initialize() e armazenado no GlobalConfig.

TTL de storage: Entries persistent expiram no Stellar. O backend faz bump de TTL periodicamente para usuários ativos via extend_ttl.

### ADR-005 — $XLEE como Stellar Asset + SAC

Contexto: $XLEE precisa existir no Stellar para campanhas distribuírem recompensas.

Decisão: Emitir $XLEE como Stellar Asset (XLEE:G...<issuer>) e implantar o Stellar Asset Contract (SAC) via stellar contract asset deploy. O contrato Soroban usa o SAC para transferir $XLEE aos usuários após verificação de campanha.

Setup sequencial:

1. Criar conta issuer dedicada (keypair separado, não o admin do contrato)
2. Emitir XLEE asset via Stellar SDK (setOptions + changeTrust)
3. stellar contract asset deploy --asset XLEE:G...<issuer> --network mainnet
4. Contrato Soroban recebe endereço SAC via initialize() e usa para transferências
5. Usuários estabelecem trustline antes de receber $XLEE (Freighter prompta automaticamente)

UX do trustline: XiaoLee detecta ausência de trustline antes da claim e instrui o usuário via chat: “Para receber $XLEE, você precisa adicionar a trustline. Quer que eu te guie?” O Freighter assina a operação de trustline com um clique.

### ADR-006 — PostgreSQL com coluna chain para eventos multi-origem

Contexto: O banco de dados registra campanhas, participantes, swaps e usuários. Com Stellar, os mesmos modelos precisam suportar eventos de duas origens sem duplicar tabelas.

Decisão: Adicionar coluna chain VARCHAR(16) DEFAULT 'stellar' nas tabelas campaign_participants e swap_records. Adicionar campo stellar_wallet VARCHAR(64) em user_profiles. twitter_id permanece como FK primária em todos os modelos.

Alembic migration delta:

ALTER TABLE user_profiles ADD COLUMN stellar_wallet VARCHAR(64);
ALTER TABLE campaign_participants ADD COLUMN chain VARCHAR(16) DEFAULT 'stellar';
ALTER TABLE swap_records ADD COLUMN chain VARCHAR(16) DEFAULT 'stellar';

### ADR-007 — Horizon event_stream para indexação de eventos on-chain

Contexto: Stellar expõe eventos on-chain em tempo real via Horizon SSE (Server-Sent Events), permitindo que o backend reaja a transações confirmadas sem polling.

Decisão: Backend mantém uma goroutine/asyncio task que escuta GET /accounts/{xiaolee_admin}/transactions?cursor=now via Horizon event_stream. Eventos de record_reward disparados pelo contrato Soroban são processados e persistidos no banco.

Alternativa considerada: Polling periódico via cron. Rejeitado por latência alta e custo de requests desnecessários.

## 7. Stack Tecnológico — Stellar

| Camada | Tecnologia | Decisão |
| --- | --- | --- |
| Smart Contract | Soroban SDK (Rust/WASM) | ADR-004 |
| Wallet | Freighter + @stellar/freighter-api | PDR-002 |
| Swaps | Stellar DEX via Horizon path payments | ADR-003 |
| Token | Stellar Asset XLEE + SAC (SEP-41) | ADR-005 / PDR-004 |
| Autenticação | SEP-10 challenge/response → JWT | ADR-002 / PDR-005 |
| On/off ramp BR/LATAM | EtherFuse API (parceiro 37 Graus) | PDR-003 |
| Micropagamentos AI | x402 protocol (XLM/USDC) | PDR-007 |
| Eventos on-chain | Horizon event_stream (SSE) | ADR-007 |
| AI (persona + intenção) | Gemini 1.5 Flash via GeminiClient | — (existente) |
| Backend | FastAPI (Python 3.12) + asyncio | — (existente, expandido) |
| Frontend | Next.js 15 (TypeScript) | — (existente, expandido) |
| Banco de dados | PostgreSQL 16 + Alembic async | ADR-006 |
| Cache / Rate limit | Redis sliding window + fallback in-memory | — (existente) |
| Observabilidade | Prometheus /metrics + Grafana | — (existente, expandido com métricas Stellar) |

## 8. Arquitetura de Alto Nível

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Clientes                           │
│  Next.js Frontend    Telegram Bot    X/Twitter DM       │
└──────────────┬──────────────────────────────────────────┘
               │ HTTPS + JWT (SEP-10)
┌──────────────▼──────────────────────────────────────────┐
│                  Backend FastAPI                         │
│                                                         │
│  ┌─────────────┐  ┌────────────────┐  ┌─────────────┐  │
│  │  SEP-10     │  │ OrchestrationS │  │  Campaigns  │  │
│  │  Auth       │  │ GeminiClient   │  │  Router     │  │
│  └─────────────┘  └───────┬────────┘  └──────┬──────┘  │
│                           │                   │         │
│                   ┌───────▼───────────────────▼──────┐  │
│                   │       StellarAdapter              │  │
│                   │  balance / swap / send / reward   │  │
│                   │  pix_deposit / pix_withdraw       │  │
│                   └───────────────────────────────────┘  │
│                                                         │
│  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────────────┐ │
│  │ PostgreSQL │  │   Redis    │  │ Horizon EventStream│ │
│  │  (multi-  │  │  Rate Limit│  │  (eventos Soroban) │ │
│  │  chain)   │  │            │  │                    │ │
│  └────────────┘  └────────────┘  └────────────────────┘ │
└─────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                              │
┌─────────────────────────────▼───────────────────────────┐
│                    Stellar Network                       │
│                                                         │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌───────────────┐ │
│  │  Horizon API │  │  Stellar DEX │  │  EtherFuse    │ │
│  │  (balance,   │  │  (path pay-  │  │  on/off ramp  │ │
│  │   paths,     │  │   ments)     │  │  (parceiro    │ │
│  │   submit)    │  │              │  │   37 Graus)   │ │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └───────────────┘ │
│                                                         │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Soroban — xiaolee_core Contract                 │   │
│  │  initialize / record_reward / pause / transfer   │   │
│  │  + SAC $XLEE (Stellar Asset Contract)            │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 9. Fluxos Críticos

### 9.1 Autenticação SEP-10 (não-custodial)

Usuário clica "Conectar Freighter"
  → Frontend: GET /auth/stellar/challenge?account=G...ABC
  → Backend: gera XDR challenge (sequence=0, manage_data, nonce, TTL 5min)
  → Frontend: Freighter.sign(XDR) → signed_xdr
  → Frontend: POST /auth/stellar/token { account, transaction: signed_xdr }
  → Backend: valida assinatura com stellar-sdk
  → Backend: emite JWT { sub: twitter_id, stellar_wallet: G...ABC }
  → Frontend: armazena JWT — usuário está autenticado

### 9.2 Swap via Stellar DEX

Usuário: "troca 50 USDC por XLM"
  → GeminiClient: intent = stellar_swap
  → StellarAdapter.prepare_swap("USDC", "XLM", 50)
    → GET /paths/strict-send?source_asset=USDC&destination_asset=XLM
    → retorna: { destination_amount: 142.3 XLM, path: [XLM], fee: 0.00001 XLM }
  → XiaoLee: "Você receberá ~142.3 XLM. Confirma?"
  → Usuário confirma
  → Frontend: constrói pathPaymentStrictSend XDR
  → Freighter: usuário assina
  → Frontend: submete via Horizon
  → Backend: Horizon event_stream detecta tx → persiste swap_record

### 9.3 Campanha — Join / Verify / Claim (Stellar)

POST /campaigns/join { campaign_id, stellar_wallet, chain: "stellar" }
  → persiste participant com chain="stellar", status="enrolled"
  → 409 Conflict se já inscrito (UniqueConstraint)

Usuário completa tarefas sociais (follow, RT, comment)

POST /campaigns/verify { campaign_id, twitter_id, proof: { ... } }
  → Backend verifica tarefas via API Twitter/X
  → status → "tasks_verified"

POST /campaigns/claim { campaign_id, stellar_wallet, chain: "stellar" }
  → Backend valida JWT (SEP-10)
  → StellarAdapter.record_reward(twitter_id, stellar_wallet, amount)
    → SorobanClient invoca record_reward no contrato
    → SAC transfere $XLEE para stellar_wallet
  → Backend persiste receipt com tx_hash Stellar
  → Usuário recebe $XLEE no Freighter

### 9.4 On/off ramp via EtherFuse

Usuário: "quero depositar R$ 100"
  → GeminiClient: intent = onramp_deposit
  → StellarAdapter.initiate_deposit(wallet=G..., amount=100, currency="BRL")
    → Chama EtherFuse API (parceiro 37 Graus)
    → EtherFuse retorna { deposit_url, transaction_id }
  → Frontend exibe instrução de pagamento (Pix QR ou link)
  → Usuário realiza o pagamento
  → EtherFuse confirma → credita stablecoin na conta Stellar G...
  → Horizon event_stream detecta → Backend notifica usuário
  → XiaoLee: "Depósito confirmado! O que você quer fazer?"

Usuário opera: entra em campanha → completa tarefas → recebe $XLEE

Usuário: "quero sacar"
  → EtherFuse API handles offramp → usuário recebe em < 10min

EtherFuse abstrai a complexidade de SEP-24, KYC e conversão fiat ↔ Stellar. XiaoLee chama a API; o usuário só vê o resultado.

## 10. Contrato Soroban — XiaoLee Core

### Instruções do Contrato

| Instrução | Parâmetros | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| initialize | admin: Address, xlee_sac: Address | Inicializa GlobalConfig com admin e endereço SAC | Pendente |
| initialize_user | twitter_id: String | Registra usuário no storage persistent | Pendente |
| record_reward | admin, twitter_id, amount: i128 | Registra e distribui recompensa $XLEE | Pendente |
| pause_protocol | admin | Emergency pause — bloqueia todas as ops | Pendente |
| unpause_protocol | admin | Retoma operações | Pendente |
| transfer_admin | admin, new_admin: Address | Migra autoridade | Pendente |

### Storage Schema

// instance storage — sobrevive junto com o contrato
env.storage().instance().set(&DataKey::GlobalConfig, &GlobalConfig {
    admin: Address,
    xlee_sac: Address,   // endereço do SAC $XLEE
    paused: bool,
    version: u32,
    total_rewards: i128,
});

// persistent storage — TTL configurável, bump por usuário ativo
env.storage().persistent().set(&DataKey::User(twitter_id.clone()), &UserState {
    twitter_id: String,
    reward_count: u32,
    total_rewarded: i128,
});

### Auth Pattern (Soroban)

pub fn record_reward(env: Env, admin: Address, twitter_id: String, amount: i128) {
    admin.require_auth(); // falha automaticamente se não autorizado
    let config: GlobalConfig = env.storage().instance().get(&DataKey::GlobalConfig).unwrap();
    require!(config.admin == admin, Error::Unauthorized);
    require!(!config.paused, Error::ProtocolPaused);

    // distribui via SAC
    let token = token::Client::new(&env, &config.xlee_sac);
    let user_address = Address::from_string(&env, &twitter_id); // ou mapeamento wallet
    token.transfer(&env.current_contract_address(), &user_address, &amount);
    // atualiza UserState + emite evento
}

### Eventos Soroban

| Evento | Campos | Quando |
| --- | --- | --- |
| reward_recorded | twitter_id, amount, total | Cada recompensa distribuída |
| protocol_paused | admin, timestamp | Emergency pause |
| protocol_unpaused | admin, timestamp | Retomada |
| admin_transferred | old_admin, new_admin | Mudança de admin |

### Segurança

| Item | Status |
| --- | --- |
| require_auth() em todas as funções admin | Pendente |
| Emergency pause no initialize | Pendente |
| Transfer admin implementado | Pendente |
| Overflow check em total_rewarded (checked_add) | Pendente |
| TTL bump para usuários ativos | Pendente |
| Auditoria externa | Fase 3 |
| Admin → multisig Stellar nativo antes mainnet | Fase 3 |

## 11. XiaoLee como AI Ops Layer — OrchestrationService

O OrchestrationService existente detecta a chain pela sessão do usuário e injeta o contexto Stellar no prompt Gemini.

### Novos Intents Stellar

| Intent | Sprint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| stellar_balance | 1 | Consulta saldo XLM e assets via Horizon |
| stellar_swap | 1 | Quote + prepare pathPayment via Stellar DEX |
| xlm_send | 1 | Envio de XLM ou asset para outra wallet |
| onramp_deposit | 2 | Inicia depósito fiat via EtherFuse |
| onramp_withdraw | 2 | Inicia saque fiat via EtherFuse |
| stablecoin_balance | 2 | Consulta saldo de stablecoin + status de operação pendente |
| xlm_price | 1 | Cotação XLM/BRL e XLM/USD via CoinGecko |
| xlee_balance | 2 | Saldo $XLEE + histórico de recompensas |

### Prompt de Sistema — Contexto Stellar

Quando chain == "stellar", o OrchestrationService injeta:

[System: Chain ativa = Stellar. Wallet: G...ABC.
Saldo: 142.3 XLM | 50.00 USDC | 0.00 BRLA | 0.00 XLEE.
Operações: swap, send, pix_deposit, pix_withdraw, campanhas.
Responda em PT-BR. Apresente sempre o quote antes de executar.
Nunca execute transações sem confirmação explícita do usuário.]

### Princípio de Confirmação (non-custodial)

A XiaoLee nunca executa uma transação financeira sem confirmação explícita: 1. Usuário solicita ação 2. XiaoLee apresenta resumo (quote, valor, destino, fee estimada) 3. Usuário confirma com “sim”, “pode ir” ou similar 4. Frontend solicita assinatura no Freighter 5. Transação enviada — apenas após assinatura do usuário

## 12. Roadmap por Fases (37 Graus)

Programa NearX/Stellar: 04/05/2026 a 11/06/2026 | 5 Sprints | Residência Rio 08–11/06. Track A — produto com MVP em operação, foco em escala Stellar.

### Fase 1 — Infraestrutura Stellar + Primeiros Usuários

Período: 04/05 – ~11/05 | Meta do Programa: domínio da infraestrutura Stellar + primeiros usuários

| Entregável | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| StellarAdapter base: get_balance, prepare_swap, send_payment | Em andamento | P0 |
| SEP-10 auth: /auth/stellar/challenge + /auth/stellar/token | Pendente | P0 |
| Freighter wallet connect no frontend | Pendente | P0 |
| Alembic migration: coluna chain + stellar_wallet | Pendente | P0 |
| Deploy XiaoLee Core Soroban no Testnet | Pendente | P0 |
| Novos intents: stellar_balance, stellar_swap, xlm_send, xlm_price | Pendente | P1 |
| Horizon event_stream para indexação de eventos | Pendente | P1 |
| Emissão do asset XLEE no Testnet + deploy SAC | Pendente | P1 |
| Grafana: métricas Stellar (swaps, balance queries, auth success rate) | Pendente | P2 |

Meta de usuários: 50 wallets Freighter conectadas

Progresso: [#………] 10%

### Fase 2 — Pagamentos: Pix, Stablecoins, x402

Período: ~11/05 – ~18/05 | Meta do Programa: integrações avançadas de pagamento

| Entregável | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| EtherFuse API: onramp_deposit e onramp_withdraw | Pendente | P0 |
| Intents on/off ramp no OrchestrationService | Pendente | P0 |
| Suporte USDC e stablecoins via EtherFuse no StellarAdapter | Pendente | P0 |
| Swap BRLA ↔ XLM via Stellar DEX | Pendente | P0 |
| UX trustline $XLEE: detecção + instruções via chat | Pendente | P1 |
| x402 endpoint: /v1/ai/query aceita micropagamento XLM/USDC | Pendente | P1 |
| Campanha com recompensa em BRLA (além de $XLEE) | Pendente | P2 |

Meta: 10 transações Pix reais + 200 usuários ativos

Progresso: [……….] 0%

### Fase 3 — DeFi e Protocolo

Período: ~18/05 – ~25/05 | Meta do Programa: DeFi e construção sobre protocolos

| Entregável | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| XiaoLee Core Soroban — deploy em Mainnet | Pendente | P0 |
| Emissão $XLEE Mainnet + deploy SAC Mainnet | Pendente | P0 |
| record_reward real em Mainnet | Pendente | P0 |
| Campanhas com distribuição on-chain verificável | Pendente | P0 |
| Aquarius AMM integration para pares de baixa liquidez | Pendente | P1 |
| Testes de carga: endpoints Stellar (p95 < 500ms) | Pendente | P1 |
| /health/detailed inclui Stellar RPC, Horizon, BRLA âncora | Pendente | P1 |
| Revisão de segurança do contrato Soroban (community/Discord SDF) | Pendente | P2 |

Meta: 5 criadores com campanhas Stellar ativas + 500 completions on-chain

Progresso: [……….] 0%

### Fase 4 — GTM e Narrativa de Investidor

Período: ~25/05 – ~01/06 | Meta do Programa: GTM + pitch preparation

| Entregável | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Deck de pitch (produto + métricas reais + tração) | Pendente | P0 |
| One-pager para investidores | Pendente | P0 |
| Vídeo demo: fluxo Pix → campanha → saque (< 3min) | Pendente | P0 |
| Case de criador BR: campanha real com métricas publicadas | Pendente | P0 |
| RT atualizado com dados reais de tração | Pendente | P1 |
| Thread Twitter/X: resultado dos sprints com números reais | Pendente | P1 |

Meta: 1.000 usuários únicos + 50 tx Pix + 3 criadores ativos + deck aprovado

Progresso: [……….] 0%

### Fase 5 — Pitch Rio de Janeiro

Período: 08/06 – 11/06 | Evento presencial

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Pitch presencial | 5 min de apresentação + Q&A com investidores |
| Demo ao vivo | Fluxo Pix → campanha → saque no stage |
| Métricas para pitch | DAU, swap volume, Pix volume, campaign completions |
| Narrativa central | “XiaoLee é a interface AI para DeFi Stellar com Pix nativo” |

## 13. GTM Plan

### Posicionamento

XiaoLee é o primeiro protocolo DeFi conversacional com Pix nativo para a economia de criadores brasileira, operando sobre Stellar.

### Canais de Aquisição

| Canal | Tática | Fase | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Twitter/X (dogfooding) | Campanha self-referencial: “complete tarefas → ganhe $XLEE” na própria plataforma | 1 | 500 usuários |
| Telegram | Bot XiaoLee com onboarding Stellar no grupo da comunidade | 1–2 | 200 usuários |
| Criadores BR | Parceria com 3–5 influenciadores crypto BR para lançar campanhas pagas | 2 | 1.000 participações |
| Comunidade Stellar BR | Presença ativa em grupos Telegram/Discord Stellar BR | 1 | Brand awareness |
| Build in public | Thread semanal no Twitter com progresso real + métricas | 1–5 | Credibilidade |

### Founder-Led Growth

O programa 37 Graus exige crescimento de usuários paralelo ao desenvolvimento desde o Sprint 1. Cadência:

- Início de cada sprint: tweet anunciando o que será construído

- Mid-sprint: update com screenshot ou demo em vídeo curto

- Fim de sprint: resultado com métricas reais (usuários, txs, volume)

- Feature launch: cada nova feature vira uma campanha na própria XiaoLee

### Pitch para Criadores (30 segundos)

“Configure uma campanha em 10 minutos. Seus fãs completam tarefas sociais e recebem $XLEE direto na carteira. Você paga quando as tarefas são verificadas. Sem código, sem custódia, auditável on-chain. Fãs que não têm cripto entram via Pix.”

### Modelo de Negócio

| Fonte | Mecanismo | Ativação |
| --- | --- | --- |
| Fee de swap | 0.3% sobre volume de swaps executados via XiaoLee | Fase 3 (Mainnet) |
| Fee de campanha | 0.5% do volume de recompensas distribuídas | Fase 3 |
| x402 premium | Micropagamento XLM/USDC por queries AI avançadas | Fase 2+ |

## 13-A. GTM Vertical Adulto & Dating — Estratégia Completa

Por que este vertical é prioritário: criadores adultos são o segmento com maior dor de pagamento do mercado. Processadoras de cartão (Visa, Mastercard) bloqueiam ou chargebackam criadores adultos com frequência — OnlyFans, Fansly e cams sofrem isso semanalmente. XiaoLee resolve o problema estrutural: pagamento direto, sem intermediário, sem possibilidade de chargeback, pseudônimo. Além disso, o ticket médio de fã adulto (ARPU) é 5–10x maior do que criador mainstream.

### 13-A.1 Por Que o Vertical Adulto é o Fit Perfeito para XiaoLee

| Dor do Criador Adulto | Solução XiaoLee |
| --- | --- |
| Processadoras bloqueiam conta sem aviso | Stellar + XLM/USDC: sem intermediário financeiro, impossível de bloquear |
| Chargebacks destroem margem (até 3% do volume) | Blockchain é irreversível — zero chargeback |
| Plataformas tomam 20–30% (OnlyFans 20%, Chaturbate 50%) | XiaoLee cobra 0.5% de fee de campanha — 40x menor |
| Privacidade: fã não quer que cobrança apareça no extrato | Wallet pseudônima + Pix com nome neutro na cobrança |
| Fãs BR sem cartão internacional não conseguem pagar | Pix nativo via EtherFuse — qualquer pessoa com celular e CPF |
| Não tem ferramenta para recompensar fãs engajados | Engine de campanhas: “siga, comente, reposte → ganhe $XLEE” |

### 13-A.2 Ecossistema de Plataformas Adultas — Onde Estão os Criadores

XiaoLee não compete com essas plataformas — oferece a camada de pagamento e engajamento que elas não têm.

#### Plataformas de Conteúdo (onde criadores já operam)

| Plataforma | Tamanho | Região Forte | Oportunidade XiaoLee |
| --- | --- | --- | --- |
| OnlyFans | 3M+ criadores, 220M usuários | Global/BR | Substituir ou complementar pagamentos; campanhas de growth para fãs |
| Fansly | 500k+ criadores | Global | Alternativa ao OF, mesma dor de pagamento |
| LoyalFans | 100k+ criadores | América do Norte | Criadores em busca de alternativas a OF |
| Fanvue | Crescimento acelerado 2025 | Global/UK/BR | Mais abertos a Web3 do que OF |
| Chaturbate | 5M visitantes/dia | Global | Cam models — renda baseada em tokens/tips |
| Stripchat | 3M+ usuários diários | LatAm forte | Português disponível, base BR significativa |
| LiveJasmin | Top 50 global | Global/BR | Premium, alta receita por modelo |
| BongaCams | 2M+ usuários | BR/LatAm/EU | Forte no Brasil |
| NightOwl | Nicho | NA | Criadores que priorizam anonimato |
| Reddit (NSFW) | Bilhões de pageviews | Global | r/OnlyFansAdvice (450k), r/sexworkers, r/SFWNextDoor |
| Twitter/X (adulto) | Único grande que permite conteúdo adulto | Global | Já no plano principal — dobrar aposta |

#### Pitch Direto para Criadores Adultos (60 segundos)

“Você recebe 80% do que cobra no OnlyFans — e 99.5% do que a XiaoLee processa. Seus fãs BR pagam por Pix sem precisar de cartão. Você lança campanhas: ‘segue meu perfil e ganha 10 $XLEE’ — seus fãs se engajam, você cria audiência fora da plataforma que pode ser removida. Tudo auditável, nada bloqueável, sem chargeback. Leva 10 minutos pra configurar.”

### 13-A.3 Redes de Anúncio Adultas — Onde Anunciar

Redes adultas têm um dos melhores CTRs de internet (público altamente engajado, intenção clara). Custo de CPC adulto é frequentemente menor do que mainstream para nichos específicos.

#### Tier 1 — Redes Principais

| Rede | Alcance | Formatos Disponíveis | CPM Estimado | Fit XiaoLee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TrafficJunky | 1B+ impressões/dia (Pornhub, RedTube, YouPorn, MindGeek portfolio) | Display, Native, Video pre-roll | $0.10–2.00 (GEO-dep.) | Alto — segmentação por país (BR), device, categoria |
| ExoClick | 12B impressões/dia — maior rede adulta independente | Banner, Native, Push, Interstitial, In-Video | CPC $0.01–0.15 | Altíssimo — segmentação por interesse (cams, dating, cripto) |
| JuicyAds | 350M+ impressões/dia | Banner, Pop, Native | $0.05–0.80 | Alto — focada em criadores e publishers adultos |
| TrafficStars | 3B impressões/dia | Display, Video, Native, Push | $0.05–1.50 | Alto — inclui desktop e mobile, segmentação por OS/device |
| EroAdvertising | 500M impressões/dia | Banner, Pop, Native | $0.10–1.00 | Médio-alto |
| PlugRush | 1B+ impressões/dia | Banner, In-stream, Push | CPC $0.01–0.10 | Alto — aceita cripto como pagamento (alinhado) |
| AdXpansion | 300M impressões/dia | Display, Pop | $0.05–0.50 | Médio |
| Crakrevenue | Afiliados/CPA — maior rede afiliados adulto | CPA, Revenue share | $2–15 por lead | Altíssimo — modelo CPA: paga por conversão, não por impressão |

#### Tier 2 — Redes Nicho com Alta Conversão

| Rede | Foco | Relevância |
| --- | --- | --- |
| 69ads | Pequenas publishers, alto CTR mobile BR | Bom para testes de criativo com budget baixo |
| PussyCash / NU-Group | Rede de afiliados especializada em cam sites | Modelo CPA, paga por criador cadastrado |
| FHG Consortium | Publishers de imagens e tubes | Brand awareness para top-of-funnel |

#### Estratégia de Criativos para Redes Adultas

Criativos que convertem neste vertical:

- Criador falando diretamente (“Recebo pagamentos em crypto — sem chargeback, sem bloqueio. Pix aceito.”)

- Prova social numérica (“500+ criadores brasileiros já usam a XiaoLee”)

- Medo de perda (“Quantas vezes sua conta foi bloqueada esse mês?”)

- Demo da interface (gif mostrando chat → campanha criada → $XLEE enviado)

- Privacy angle (“Seus fãs pagam sem que apareça nada no extrato deles”)

Formatos prioritários por objetivo:

| Objetivo | Formato | Rede Recomendada |
| --- | --- | --- |
| Aquisição criador | Native ads | ExoClick, TrafficJunky |
| Aquisição fã | Display banner 300x250 | TrafficJunky, TrafficStars |
| Retargeting criador interessado | Push notification | ExoClick, PlugRush |
| Escala volume fã BR | Pop-under mobile | JuicyAds |
| Conversão alta intenção | Interstitial | EroAdvertising |
| Custo por lead otimizado | CPA afiliados | Crakrevenue, PussyCash |

### 13-A.4 Dating Apps — Canal de Aquisição e Parceria

Dating apps têm o perfil demográfico perfeito para XiaoLee: 18–35 anos, mobile-first, dispostos a pagar por experiências premium, acostumados com sistemas de moedas virtuais (Tinder Boost, Super Likes). O ângulo de entrada é duplo: anúncio in-app e integração de campanha nativa.

#### Mapa de Plataformas Dating

| App | MAU Global | BR | Perfil Usuário | Oportunidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinder | 75M MAU | #1 no BR, 10M+ usuários | 18–35, todos os gêneros, altamente engajados | Meta Audience Network para segmentação precisa; Tinder Ads (imagem + CTA) |
| Pure | Nicho premium | Crescendo no BR | 21–35, aberto, foco em privacidade | Fit altíssimo — usuário valoriza privacidade, pseudonimidade. Parceria direta viável. |
| Feeld | 2M+ | São Paulo/Rio forte | 25–40, polyamory, kink-positivo | Comunidade tech-friendly, aberta a crypto, ticket alto |
| Grindr | 13M DAU | BR top-3 país | 18–40 LGBTQ+ | Alta receptividade a crypto, comunidade muito ativa online |
| Badoo | 350M global | Forte no BR | 18–40, tier-2 cidades | Volume alto, CPC mais barato que Tinder |
| Hinge | 23M MAU | Crescendo SP/RJ | 23–35, urban | Alta intenção de pagamento, integração com Instagram |
| Bumble | 50M MAU | Forte BR | 22–35 mulheres | Criadores de conteúdo feminino — ângulo de empoderamento financeiro |
| OkCupid | 10M MAU | Nicho | 20–35, progressivo | Aberto a novas tecnologias |
| MeetMe / Tagged | 100M global | LatAm forte | 18–30 | Volume em tier-2/3 cidades BR |

#### Táticas por App

Tinder - Tinder Ads (via Meta Audience Network): campanha de reconhecimento com CTA “Monetize seu perfil” - Tinder Gold/Platinum audience: usuários dispostos a pagar são o público ideal para XiaoLee - Criativo recomendado: “Seu próximo match pode virar fã. XiaoLee — ganhe $XLEE com seu engajamento.” - Segmentação: BR, 20–35, interesses em cripto/DeFi/finanças/criadores de conteúdo

Pure - Ângulo: Pure é o único dating app que prioriza privacidade acima de tudo (fotos somem, sem histórico permanente). Alinhamento natural com XiaoLee (pseudonimidade, wallet, sem custódia). - Tática: Abordagem de parceria direta com o time de produto do Pure — propor campanha nativa “Complete tarefas no Pure → ganhe $XLEE”. Pure ganha engajamento; XiaoLee ganha usuários. - Alternativa: Display ads dentro do Pure app via ExoClick (Pure tem parceria com redes adultas).

Feeld - Ângulo: Comunidade altamente educada, tech-friendly, aberta a crypto. Muitos usuários já têm carteira. - Tática: Campanha de influenciador dentro da comunidade Feeld + Discord da comunidade. “Criadores do Feeld — monetize fora da plataforma com privacidade total.”

Grindr - Tática: Grindr Ads (programa de advertising próprio). Segmentação por localização (SP, RJ, BH). CTA: “Criadores LGBTQ+ — sem chargeback, sem bloqueio.” - Budget recomendado: R$ 2.000/mês para teste. CPM histórico do Grindr: $2–5 (premium).

Badoo / MeetMe - Tática: Volume play — CPCs mais baratos, volume alto no Brasil tier-2/3 (interior SP, MG, RS). Ideal para aquisição de fãs (lado demanda das campanhas), não criadores.

### 13-A.5 Playbook Completo por Canal — Fases e Budget

#### Fase 2 — Ativação do Vertical (Paralela ao Sprint 2)

Objetivo: 200 criadores adultos cadastrados + 1.000 fãs via Pix

Ação | Budget (R$) | Meta | Responsável |

|—|—|—|—| | Campanha ExoClick: native ads BR, criadores adultos | R$ 1.500/mês | 50 criadores | Marketing | | Campanha TrafficJunky: display BR, mobile | R$ 1.000/mês | 500 fãs | Marketing | | Parceria CPA via Crakrevenue: afiliados de criadores | R$ 0 upfront + R$ 5/criador | 50 criadores | Marketing | | Tinder Ads (via Meta): awareness BR | R$ 800/mês | 300 fãs | Marketing | | DM outreach: top 20 criadores adultos BR no Twitter/X | R$ 0 | 10 criadores beta | Founders | | Comunidades Reddit NSFW BR (r/onlyfansbrasil, etc.) | R$ 0 | 100 usuários | Community | | Discord: servidores de criadores adultos | R$ 0 | 50 usuários | Community |

Budget total Fase 2: ~R$ 3.300/mês (~$650 USD)

#### Fase 3 — Escala

Objetivo: 1.000 criadores + 10.000 fãs + R$ 50k em Pix processado

Ação | Budget (R$) | Meta |

|—|—|—| | TrafficJunky escala: 3 GEOs (BR, MX, CO) | R$ 5.000/mês | 2.000 fãs | | ExoClick + JuicyAds: rotação de criativos | R$ 3.000/mês | 300 criadores | | Afiliados (Crakrevenue + PlugRush): CPA modelo | R$ 0 upfront | 500 criadores | | Pure: campanha nativa (negociação direta) | R$ 2.000/mês | 200 usuários premium | | Grindr Ads: SP + RJ | R$ 2.000/mês | 500 usuários | | Influenciador adulto BR (1 macro + 3 micro) | R$ 8.000 (one-time) | 3.000 conversões |

Budget total Fase 3: ~R$ 12.000/mês + R$ 8.000 influenciador (~$4.000 USD/mês)

### 13-A.6 Personas Detalhadas do Vertical Adulto

#### Persona 1 — Fernanda, 26, Criadora OnlyFans/Fansly

- Situação: 2.000 subscribers no OnlyFans, R$ 8.000/mês bruto. Perde 20% para a plataforma + 3% de chargebacks.

- Dor: Já teve conta bloqueada uma vez. Não consegue aceitar de fãs BR sem cartão internacional. Quer diversificar.

- Como XiaoLee resolve: Cria campanha “siga meu Twitter → ganhe 5 $XLEE”. Recebe via Stellar direto. Aceita Pix de fã BR via EtherFuse. Zero chargeback.

- Canal de aquisição: Twitter/X + ExoClick native ads + DM outreach

#### Persona 2 — Lucas, 23, Cam Model no Chaturbate/Stripchat

- Situação: Ganha em tokens (plataforma paga 5 cents/token vs. R$ 0.50 que fã paga). Quer renda fora da plataforma.

- Dor: 50% de taxa da plataforma, sem canal direto com fã, sem Pix.

- Como XiaoLee resolve: Cria campanha no XiaoLee linkada do perfil Chaturbate (“off-platform tips em $XLEE”). Fã BR paga por Pix e recebe $XLEE de volta como cashback.

- Canal de aquisição: JuicyAds in-cam-site + comunidades Telegram de cam models

#### Persona 3 — Carlos, 30, Fã Ativo no Tinder/Pure

- Situação: Usuário Premium do Tinder, já interagiu com criadores no Twitter. Tem Pix, nunca usou cripto.

- Dor: Quer apoiar criadores que gosta, mas não sabe como comprar cripto.

- Como XiaoLee resolve: Vê anúncio no Tinder → clica → deposita R$ 50 via Pix → recebe USDC/XLM → participa de campanha de criador que segue no Twitter.

- Canal de aquisição: Tinder Ads + TrafficJunky display

#### Persona 4 — Diego, 28, Usuário Feeld/Grindr Cripto-aware

- Situação: Já tem MetaMask, interessado em SocialFi, ativo em comunidades LGBTQ+ e crypto.

- Dor: Nenhuma plataforma combina privacidade sexual + ferramentas financeiras crypto + experiência BR.

- Como XiaoLee resolve: Interface conversacional em PT-BR, Freighter, campanhas de criadores que ele já segue no Twitter.

- Canal de aquisição: Grindr Ads + Feeld community + Discord

### 13-A.7 Estratégia de Conteúdo e Comunidade para o Vertical

#### Reddit (Comunidades Específicas)

| Subreddit | Membros | Tática |
| --- | --- | --- |
| r/onlyfansbrasil | 180k+ | Post educativo: “Como aceitar Pix para seu conteúdo premium” — sem spam, valor real |
| r/sexworkersonly | 45k | Thread: “Melhores alternativas para receber sem chargeback em 2026” |
| r/swersfw / r/CamGirlProblems | 30k+ | Engajamento orgânico, responder dúvidas de pagamento com XiaoLee como solução |
| r/CryptoCurrency | 7M | Post: “XiaoLee — como a economia de criadores adultos está adotando Stellar” |

Regra de ouro no Reddit: valor primeiro, produto depois. Nunca link direto sem contexto.

#### Telegram — Grupos de Criadores

| Grupo | Tipo | Tática |
| --- | --- | --- |
| Grupos de modelos Chaturbate BR | Privado | Entrar como membro, ajudar com dúvidas de pagamento, menção natural |
| OnlyFans Brasil Creators | 5k–20k membros | Parceria com admin para post patrocinado |
| Criadores Fansly PT | Nicho | Post educativo sobre alternativas de recebimento |

#### Discord — Servers Relevantes

- Servers de criadores de conteúdo adulto (invite-only via referência)

- Stellar Official Discord — canal #showcase (awareness técnico)

- Web3 creators BR (crossover com o GTM principal)

### 13-A.8 Parcerias Estratégicas com Plataformas Adultas

Abordagem de longo prazo, Fase 3+. Não requer API/integração técnica imediata — começa com marketing conjunto.

| Plataforma | Tipo de Parceria | Proposta de Valor para Eles | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Pure | Campanha nativa co-branded | XiaoLee gera engajamento de fãs no Pure; Pure ganha DAU | 2–3 |
| Fanvue | Integração de pagamento opcional | Criadores Fanvue podem receber $XLEE/XLM diretamente | 3–4 |
| Stripchat | Afiliado de criadores | XiaoLee paga CPA por criador indicado que ativa campanha | 3 |
| Crakrevenue | Rede de afiliados CPA | Publisher da Crakrevenue promove XiaoLee para sua base de criadores | 2 |
| JuicyAds | Publisher direto | JuicyAds aceita XiaoLee como anunciante — já aceitam cripto como pagamento | 2 |

### 13-A.9 Compliance e Gestão de Risco no Vertical Adulto

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| XiaoLee ser associada a conteúdo explícito | XiaoLee é plataforma de pagamento e engajamento — não hospeda conteúdo. Disclaimer claro: “XiaoLee não armazena, transmite ou verifica conteúdo adulto.” |
| Regulação de processamento de pagamento adulto | Stellar + EtherFuse não são processadoras de cartão — não há regras Visa/Mastercard aplicáveis. Pix é regulado pelo BCB, não proíbe conteúdo adulto. |
| Menores de idade | KYC mínimo via EtherFuse (CPF para Pix) garante que quem deposita tem 18+. Campanhas de criadores adultos exigem flag de conteúdo adulto no sistema. |
| Chargeback via Pix | Pix tem mecanismo de devolução (D+1), não chargeback. XiaoLee registra todas as operações on-chain — evidência imutável para disputas. |
| LGPD e dados de usuário | XiaoLee armazena apenas Twitter ID + wallet address. Sem CPF, sem endereço, sem dados sensíveis no backend. EtherFuse faz o KYC de sua responsabilidade. |

### 13-A.10 Métricas de Sucesso do Vertical Adulto

| Métrica | Fase 2 | Fase 3 | Pitch |
| --- | --- | --- | --- |
| Criadores adultos cadastrados | 50 | 300 | 1.000 |
| Fãs via Pix (vertical adulto/dating) | 200 | 2.000 | 8.000 |
| Volume Pix processado (R)¦R 5.000 | R$ 50.000 | R$ 200.000 |  |
| CTR médio ExoClick/TrafficJunky | > 0.3% | > 0.5% | — |
| CPA criador (custo por criador cadastrado) | < R$ 30 | < R$ 15 | < R$ 10 |
| CPA fã (custo por fã com 1 Pix) | < R$ 12 | < R$ 6 | < R$ 4 |
| Campanhas ativas de criadores adultos | 5 | 50 | 200 |
| Completions de campanha adulto on-chain | 100 | 5.000 | 20.000 |

### 13-A.11 Roadmap de Execução GTM Adulto — Linha do Tempo

Fase 1 (atual — até ~11/05)
├── Setup de contas nas redes de anúncio (ExoClick, TrafficJunky, JuicyAds)
├── Criação de 3 criativos A/B para teste (criador, fã, privacy angle)
└── DM outreach para 20 criadores adultos BR no Twitter/X

Fase 2 (~11/05 – ~18/05)
├── Lançar campanha ExoClick: R$ 1.500 (native ads, criadores BR)
├── Lançar campanha TrafficJunky: R$ 1.000 (display mobile BR)
├── Ativar CPA via Crakrevenue: afiliados sem custo upfront
├── Tinder Ads via Meta: R$ 800 (awareness, fãs BR)
├── Engajamento orgânico Reddit/Telegram/Discord
└── 1ª parceria com criador adulto macro (campanha beta)

Fase 3 (~18/05 – ~25/05)
├── Escalar redes adultas: R$ 8.000/mês (3 redes simultâneas)
├── Lançar campanha Grindr Ads SP+RJ
├── Negociar parceria nativa com Pure
├── Ativar influenciador adulto macro BR (1 campanha paga)
└── Lançar programa de referência: criador indica criador → R$ 20 de $XLEE

Fase 4 (GTM + Pitch)
├── Case study publicado: "Criador X faturou R$ XX via XiaoLee em 30 dias"
├── Thread Twitter/X com dados reais do vertical adulto
└── Incluir no deck de pitch: TAM adulto + dating ($97B global)

### 13-A.12 Narrativa para Investidor — Vertical Adulto

O mercado adulto online movimenta 97B/anoglobalmente2025.90 2B/ano em transações de conteúdo adulto. XiaoLee não compete com OnlyFans — é a camada de pagamento e engajamento que todo criador adulto precisa independente da plataforma que usa.

Números para o pitch: - 3M+ criadores adultos ativos globalmente — crescendo 40% ao ano - 150M usuários Pix no Brasil — zero solução crypto para eles hoje - 97BTAMglobal,R 2B endereçável BR apenas - Custo de chargeback para criadores adultos: 3–8% do faturamento — XiaoLee elimina - Take rate XiaoLee (0.5%) vs. OnlyFans (20%) = proposta de valor irrecusável para o criador

## 14. Métricas de Sucesso

### Produto (KPIs por fase)

| Métrica | Fase 1 | Fase 2 | Pitch (Fase 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wallets Freighter conectadas | 50 | 200 | 500 |
| Usuários únicos totais | 50 | 300 | 1.000 |
| Transações Pix | 0 | 20 | 50 |
| Campaign completions on-chain | 0 | 500 | 2.000 |
| Swap volume Stellar | 0 | 5.000 XLM | 20.000 XLM |
| Criadores ativos | 0 | 2 | 5+ |
| DAU/MAU ratio | — | > 15% | > 25% |

### SLAs Técnicos

| Métrica | Target |
| --- | --- |
| p50 response time | < 200ms |
| p95 response time | < 500ms |
| Uptime | > 99.5% |
| SEP-10 auth success rate | > 99% |
| Swap execution success rate | > 95% |
| Pix deposit confirmation time | < 10 min |

## 15. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| EtherFuse API indisponível ou lenta | Baixa | Alto | Parceiro oficial 37 Graus tem SLA; implementar timeout com mensagem clara ao usuário e retry com backoff |
| Freighter API breaking change | Baixa | Médio | Abstrair toda interação via FreighterService — nunca chamada direta de componente |
| Bug no contrato Soroban em Mainnet | Média | Alto | pause_protocol implementado desde o deploy; não distribuir $XLEE real sem testes completos |
| Liquidez insuficiente no Stellar DEX para algum par | Alta | Médio | Verificar path antes de apresentar quote; nunca mostrar quote sem validar liquidez |
| Usuário sem trustline $XLEE ao tentar receber recompensa | Alta | Médio | Detectar trustline antes da claim; XiaoLee instrui via chat e guia o usuário |
| TTL expirado no storage Soroban | Média | Médio | Backend faz extend_ttl periodicamente para usuários com atividade recente |
| KYC exigido pela EtherFuse para volumes maiores | Média | Médio | Mapear limites KYC da EtherFuse no início do Sprint 2 com o time do programa; comunicar limites no onboarding |
| Stellar network congestion | Baixa | Baixo | Retry com backoff exponencial no StellarAdapter; feedback ao usuário sobre delay |

## 16. Pendências e Decisões em Aberto

| ID | Pergunta | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| PD-001 | EtherFuse: solicitar acesso à API e documentação técnica com o time do 37 Graus; mapear limites KYC e disponibilidade de sandbox | Fase 1 | Time |
| PD-002 | XLEE:definirsupply,políticadeemissãoemecanismodedistribuiçãoantesdodeployemMainnetFase2DecisãoestratégicaPD−003AuditoriadocontratoSoroban:communityreviewviaStellarDiscordoucontratarauditora?Fase3TimePD−004x402:implementarcomofeaturedobackendprincipaloumicroserviçoseparado?Fase2ArquiteturaPD−005¦KYCparaPixacimadeR 500: BRLA exige verificação? Como tratar no fluxo XiaoLee? | Fase 2 | Compliance |
| PD-006 | Multisig para admin Soroban: usar multisig nativo Stellar (threshold keys) antes do Mainnet? | Fase 3 | Segurança |
| PD-007 | Armazenamento de wallet mapping (twitter_id → stellar_wallet): on-chain no Soroban ou somente off-chain no PostgreSQL? | Fase 1 | Arquitetura |

## 17. Histórico de Atualizações

| Data | Versão | Mudanças |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-08 | 1.0 | Documento inicial — PDRs, ADRs, stack, arquitetura, fluxos, roadmap 37 Graus, GTM |
| 2026-05-26 | 1.1 | Seção 13-A adicionada: GTM Vertical Adulto & Dating — redes de anúncio adultas (ExoClick, TrafficJunky, JuicyAds, TrafficStars, EroAdvertising, PlugRush, Crakrevenue), plataformas de criadores (OnlyFans, Fansly, Chaturbate, Stripchat, Fanvue), dating apps (Tinder, Pure, Feeld, Grindr, Badoo, Bumble), playbook de budget por fase, personas, compliance, métricas e narrativa de pitch |

XiaoLee — Protocolo DeFi Conversacional sobre Stellar.